| Список "мега-проектов", к реализации которых приглашаются иностранные инвесторы |
| --- |
| Проекты | Инвестиционный бюджет (Миллионы Бат) | Инвестиционный бюджет (Миллионы долларов США) | Период строительства |  | Состояние проекта |
| Проекты, одобренные Правительством Таиланда и находящиеся в стадии реализации |
| Транспорт и логистика (по данным Министерства транспорта и дорожно-транспортной политики и планирования, октябрь 2008 г.) |
| 1.Создание железнодорожного сообщения с аэропортом (Государственные железные дороги Таиланда) | 28 927 | 819,462 | 2005-2011 |  | • В процессе строительства, сдача планируется на 2009 г. • Государственные железные дороги Таиланда предлагает создание дочерней компании по управлению пассажирским движением. |
| 2.Строительство пурпурной линии метро в Бангкоке (от Bang Yai до Ban Sue) | 55 945 | 1 584,844 | 2008-2013 |  | • Подписан договор о займе с Японским банком международного сотрудничества (JBIC) 31 марта 2008 г. • В процессе строительства • Ожидается подписание контракта о строительстве в марте 2009 |
| 3.Строительство голубой линии метро в Бангкоке (от Bang sue до Tha Phra и от Hualamphong до Bang Khae) | 75 540 | 2 139,943 | 2008-2013 | • Ожидается подписание контракта о строительстве в октябре 2009 • Начало строительства ожидается в октябре 2009 | • Проект одобрен правительством Таиланда 27 мая 2008 г. • Обявление международного тендера ожидается в марте 2009 |
| 4.Строительство красной линии метро в Бангкоке (от Bang sue доTalingchan) | 8 971 | 254,136 | 2008-2013 |  | • Проект одобрен правительством Таиланда 22 мая 2007 года • Ожидается подписание контракта о строительстве в марте 2009 года |
| 5.Строительство красной линии метро в Бангкоке (от Rangslt до Bang Sue) | 59 888 | 1 696,544 | 2008-2013 |  | • Проект одобрен правительством 16 октября 2007 года • Рассматривается Японским банком международного сотрудничества (JBIC) |
| 6.Продление зеленой линии метро в Бангкоке(от Mochit до Saparnmai и от Baring до Samutprakam)(MRTA) | 37 526 | 1 063,059 | 2008-2010 |  | • Проект одобрен правительством 25 ноября 2008 года для гражданской работы • Объявление тендера ожидается в июле 2009 года |
| Энергетика |
| 7.Cистемы ГЭС Namngum3 и namtern1(Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) | 17 550 | 497,167 | 2008-2012 |  | • Проект одобрен правительством 10 июня 2008 • В процессе переговоров с Лаосской Народно-Демократической Республикой (ЛНДР) по вопросу подписания Соглашения о новых тарифах в связи с ростом издержек проекта. • Окончание строительства ожидается в 2015 году. |
| Коммуникации и связь |
| 8.Расширение мобильной телефонной сети (технология 3G) | 29 000 | 821,530 | 2009-2012 |  | • Проект одобрен правительством Таиланда 9 сентября 2008 г. • Ввод в эксплуатацию ожидается в 2009 году. |
| Проекты, находящиеся на рассмотрении Правительства Таиланда |
| Транспорт |
| 1.Расширение аэропорта Suvarnaphumi фаза 2 | 77 885 | 2 206,374 | 2009-2014 |  | • Находится на рассмотрении Правительства Таиланда • Начало строительства ожидается в четвертом квартале 2011года. |
| 2.Реконструкция железных дорог фаза 5 | 9 502 | 269,178 | 2010-2013 |  | • Находится на рассмотрении Министерства транспорта Таиланда |
| 3.Реконструкция железных дорог фаза 6 | 8 743 | 247,677 | 2010-2013 |  | • Находится на рассмотрении Министерства транспорта Таиланда |
| 4. Строительство двухколейной железной дороги (от chacheongsao доkangkoi) | 7 648 | 216,657 | 2010-2013 |  | •Находится на рассмотрении Министерства транспорта Таиланда |
| 5.Обустройство сельских дорог | 34 290 | 971,388 | 2009-2010 |  | • Ожидается начало работ во втором квартале 2009 года |
| 6.Расширение автострад фаза 2 | 11 240 | 318,413 | 2008-2012 |  | • В процессе одобрения Правительством • Ожидается начать строительство во второй половине 2009 года |
| Энергетика |
| 7.Тепловая элетростанция Hongsa lignito | 21 330 | 604,249 | 2009-2012 |  | • В процессе одобрения Правительством |